## Slide 1
POC 시나리오
– 기술아키텍처 UI 솔루션
기술아키텍처
2019. 08. 30

## Slide 2
PoC 개요
기본 요구사항
시나리오 검토 사항
기능 검토 사항
기술 검토 사항
기본 정보
# 별첨. 준비사항 및 작성 관련

## Slide 3: 1. PoC 개요 – 전체 수행 계획
단계 | 사전준비 | 솔루션 평가 실시 | 검증 및 선정
한화건설 |  |  | 
솔루션 벤더 |  |  | 
PoC 시나리오 정의
* 주요업무 프로세스 중심의 데이터 흐름 및 기능
기능 요구사항
업무 설명회
PoC 시스템 (Demo)준비
평가기준 수립 (가중치)
* 기능/기술평가
평가위원 선정
* 컨설턴트, TFT, Working Group
솔루션 PoC 수행
설계/개발공수 산정
* 솔루션 기능 外 추가 기능 에 대해서 프로세스 L3 기준 으로 설계/개발 공수 산정
솔루션 적정성 검토
최종 솔루션 선정
결과 통보
RFP발송
* 기능/기술/가격
* To-BE 프로세스를 지원하는 기능 요건 → [기능] 프로세스체계도,기능요구사항 [기술 아키텍쳐] To-BE 아키텍쳐 요건
(09/11)
(미정)
(08/23)
(08/23)
(09/20)
* 우선협상 대상 선정 → 협상 후 계약 체결
* 필요시 자료제공(PDF)
한화건설 내부 사정에 따라 일정 변경 가능

## Slide 4: 1. PoC 개요 – PoC 계획
목적
솔루션 도입 후보를 대상으로 한 솔루션 검토
주요 To-Be 기술아키텍처 설계 사항을 중심으로 한 솔루션 검토
솔루션에서 제공하지 못하는 기능에 대한 Gap 확인 및 분석
시스템 구축 시 발생 가능한 이슈 및 문제점 사전 파악
일정
일정은 추 후 안내예정 (~9/19)
주요
수행
내용
1. 소개 발표
- 수행사 및 솔루션 소개, 장단점, 타 솔루션 대비 차별화 특징, 적용 사례 등
2. 화면 시연
- 주어진 시나리오를 참조하여 주요 기능을 시연함 (시나리오를 참고하여 각 사별 테스트용 Data-Set 준비)
- 시나리오와의 Gap이 있을 경우 이에 대한 설명 및 Customizing/추가개발 방안 설명
3. 질의 응답
- 솔루션 평가자 중심 질의 응답 진행
- 평가자 : 한화건설 IT기획팀(최소 2) / ITO(최소 2), 프로젝트 수행사 컨설턴트(최소 2)

## Slide 5: 2. 기본 요구사항
사용자
차세대 시스템 웹 브라우저 영역 담당
그리드 및 다양한 컴포넌트를 손쉽게 사용
대용량 데이터 화면 렌더링 처리에 대한 안정성 확보
빠른 개발 산출물에 대한 사용자 만족도 향상
개발자
쉬운 레이아웃 및 컴포넌트 배치로 개발생산성 향상
오픈소스를 손쉽게 사용하여 확장성 용이
다양한 통신 프로토콜을 지원
CI/CD 활용하여 손쉬운 관리 및 배포 가능

## Slide 6: 3. 시나리오 검토 사항 (1/4)
시나리오 번호 | 시나리오 명 | 시나리오 상세 | 주요 기능요구사항
1 | 개발 생산성 확인 | 특정 업무화면 레이아웃 구성 직접시연 한다. (Script 는 불필요 하며 UI 배치만 시연) | 디자이너나 퍼블리셔가 아닌 개발자도 업무화면을 쉽게 작성할 수 있어야 한다.
2 | 3rd Party 연동 | 1. Javascript Library 적용 2. Chart 적용 3. 외부 CSS 적용 4. 데이터 통신 포맷 변경 - 외부 연동 시 데이터 통신 포맷 변경이 원활한지 확인한다. * 가능여부 및 변경에 걸리는 공수 체크 * 변경하는 과정 직접 시연 * 공통영역의 어느 부분을 변경 해야 하며 배포방법 확인, 개별화면도 변경방법 확인 ex) { "header": { } , "payload": { } } 에서 { "data": { "payload": {} } } 로 변경 | 외부 라이이브러리 연동 방법이 간결하며 동작에 이상이 없어야 한다. 통신포맷 변경이 원활해야 한다. 1) JSON, XML … 2) Request Body 포맷

## Slide 7: 3. 시나리오 검토 사항 (2/4)
시나리오 번호 | 시나리오 명 | 시나리오 상세 | 주요 기능요구사항
3 | 그리드 기능 | 1. 대용량 데이터 렌더링 처리 시연 그리드에서 10 컬럼, 30만 로우, 1셀당 한글 30자의 데이터를 가정하여 속도 및 브라우저 렌더링 상태를 체크한다. - 그리드: 일반 그리드 (별도 구현 그리드 X) - 컬럼수: 10개 - 로우수: 30만개 - 셀: 한글 30글자 2. Grid to Excel, Excel to Grid에 대해 Copy & Paste 기능 확인 1) CSS 포함 2) 드래그한 멀티로우/멀티컬럼 가능여부 3) Ctrl로 선택된 멀티 셀의 Copy 가능여부 3. Excel의 Import, Export 상태를 확인 4. 다건의 셀에 대한 특정 수식 이벤트를 걸어 속도 및 결과값을 측정한다. - 10개 컬럼 1000개 로우에 대한 사칙연산 수행 - 사칙연산 외 Expression, if문 사용 가능 확인 5. 마우스를 이용하여 그리드의 컬럼 이동상태를 확인한다. 6. 이미지/버튼/라디로/체크/달력/콤보 삽입가능여부 7. 멀티헤더 지원 확인 8. 셀병합 (헤더, 데이터 셀) 9. 컬럼 스타일 수정 10. 셀 수식 (날짜, 숫자, 텍스트) 11. 그리드 내 트리 12. 동적 행추가, 행삭제 | - 기능제공여부 확인 - 렌더링 시 백화현상이나 느림현상을 확인

## Slide 8: 3. 시나리오 검토 사항 (3/4)
시나리오 번호 | 시나리오 명 | 시나리오 상세 | 주요 기능요구사항
4 | 일반 컴포넌트 지원여부 확인 | 레이아웃은 자율로 함 Edit/ Mask Edit Date Combo Box Radio Box Check Box Button 파일 업로드 Tab Chart Editor 테이블 레이아웃 컴포넌트 동적 추가 단축키 | - 기능제공여부 확인
5 | 성능 확인 | 1. 반응형 웹 지원 확인 - 특정 화면의 UI 컴포넌트를 리사이징 가능하도록 구현 후 브라우저를 리사이즈 할 때 컴포넌트도 적절하게 리사이징 및 컴포넌트 이동이 되지 체크한다. 2. 다국어 처리 기능 확인 - 각사에서 기능표에 제시한 다국어 지원 요소에 대해 검증한다. 3. 스크롤 페이징 가능 및 페이징 시 백화현상, 깜빡임, 속도를 확인한다. | - 이벤트 발생시 백화현상, 깜빡임이 없어야 하고 컴포넌트 움직임이 자연스러워야 한다. - 다국어 처리 1) 언어에 따른 컴포넌트 사이즈 제어 가능 2) 언어에 따른 좌측/우측 배치 가능 ex) 아랍어는 우측부터 채워짐 3) 언어 메타정보 관리가 가능

## Slide 9: 3. 시나리오 검토 사항 (4/4)
시나리오 번호 | 시나리오 명 | 시나리오 상세 | 주요 기능요구사항
6 | 데이터 처리 | 그리드 내 전체 정렬 다중컬럼 데이터 정렬 소계/합계 데이터 필터 데이터 순번 다중컬럼 데이터 필터 | - 기능제공여부 확인
7 | 기타 | Validation - 필수입력 체크 - 길이 제한 | 

## Slide 10: 4. 기능 검토 사항 (1/2)
유형 | 기능 검토사항 | 기능 적합도 | Gap내용
개발툴 | 기본 업무화면에 대한 퍼블리싱 생산성 |  | 
 | 제공되는 API에 대해 자동완성 기능 제공여부 |  | 
 | 화면 디자인(CSS) 조작 편의성 |  | 
 | Open Library를 사용할 수 있는가? 사용하고자 할 경우 과정이 쉬운가? |  | 
 | 개발자의 Grid 생성 및 셀 Handling이 쉬운가? (그리드 및 데이터셋 자동생성, 이벤트 추가 등) |  | 
 | WYSIWYG 제공여부 컴포넌트 및 Dataset을 Wizard에서 Copy&Paste가 가능한가? | 상 | 솔루션 내 관련 기본 기능 탑재 (예시)
Grid | 사용자의 컬럼 조작 편의성 - 컬럼 이동/복사가 가능한가 - 컬럼 및 로우의 틀고정 제공 | 상 | 솔루션 내 관련 기본 기능 탑재 (예시)
 | 사용자의 셀 조작 편의성 - 셀병합/Grouping/멀티복사 등 |  | 
 | 엑셀 Import/Export 기능제공 여부 |  | 
 | Copy & Paste (멀티로우/컬럼, 셀서식 및 CSS 유지 포함) |  | 
아래 시스템 기능요구사항에 대한 솔루션 적합도 분석 및 개발공수 산정 요청
(향후 시스템 상세설계 단계에서 추가/변경 가능)
[ 기능적합도 범례 ]
상 : 솔루션 기본 기능으로 수행 가능
중 : 솔루션 기능 일부 Customizing 필요
하 : 솔루션 기능은 있으나 대규모 Customizing 필요
신규 : 해당 기능 부재로 신규 개발 필요

## Slide 11: 4. 기능 검토 사항 (1/2)
유형 | 기능 검토사항 | 기능 적합도 | Gap내용
성능 | Grid 대용량 렌더링시 백화현상 및 성능이 느려지지 않는가? |  | 
 | 스크롤 페이징 처리에 대한 성능 - 백화현상, 화면 리프레쉬 |  | 
다국어 | 다국어 처리 기능 범위 및 확장성 - 언어에 따른 컴포넌트 사이즈 제어 가능여부 - 언어에 따른 좌측/우측 배치 가능여부 ex) 아랍어는 우측부터 채워짐 - 언어 메타정보 관리가 가능한가 |  | 
CI/CD | 빌드 플랫폼(OS) 지원 범위 - Linux, Windows - Cloud 서버 (AWS) |  | 
렌더링/레이아웃 | 반응형 웹 지원 - 기본적으로 IE11, Chrome, Firefox, Safari에서는 문제 없어야 함 | 상 | 솔루션 내 관련 기본 기능 탑재 (예시)
아래 시스템 기능요구사항에 대한 솔루션 적합도 분석 및 개발공수 산정 요청
(향후 시스템 상세설계 단계에서 추가/변경 가능)
[ 기능적합도 범례 ]
상 : 솔루션 기본 기능으로 수행 가능
중 : 솔루션 기능 일부 Customizing 필요
하 : 솔루션 기능은 있으나 대규모 Customizing 필요
신규 : 해당 기능 부재로 신규 개발 필요

## Slide 12: 5. 기술 검토 사항 1/2 (솔루션 공통)
유형 | 기술 검토 사항 | 검토 내용 | 파일 첨부
아키텍처 | 시스템 환경 제약 여부 (설치 의존성 등) |  | 
 | 지원 플랫폼 사양 ( OS – LINUX, Java 8, DB-Oracle ) |  | 
 | 클라우드 지원 방안 및 제약사항 (구축사례포함) |  | 
 | 모바일 지원방안 ( 모바일 웹/하이브리드 앱) |  | 
 | UI Platform 변경가능 여부 |  | 
 | 타 패키지 솔루션과의 호환성 (API 지원수준/ 프로토콜) |  | 
 | 국제화 지원기능 (캐릭터 셋, 포맷, 정렬 등) |  | 
 | 가용성 및 확장성 지원 기능 |  | 
 | 시스템 보안성 지원 기능 |  | 
 | 시스템 성능 최적화 방안 |  | 
제품 | 설치 방식 |  | 
 | 라이선스 종류 / 단위 (ex. 도메인 단위 여부 확인) |  | 
 | 유지보수 / 기술지원 방식 ( 온/오프라인 ) |  | 
 | 기술문서(시스템구성도) 및 매뉴얼 제공 |  | 
[ 검토 내용 ]
검토 항목 중 대상 솔루션과 무관한 경우 기입 불 필요
유사/중복 사항은 중복 기입 필요

## Slide 13: 5. 기술 검토 사항 2/2 (솔루션 공통)
유형 | 기술 검토사항 | 검토 내용 | 파일 첨부
인증/권한 | 인증처리 기능 지원 |  | 
 | 권한기반 처리 기능 지원 |  | 
 | 사용자 데이터 연동 API 기능 지원 |  | 
 | 인증 및 권한 연동 가능여부 ( IAM 및 SSO 적용 ) |  | 
개발 및 운영 | 개발도구 지원 |  | 
 | 개발 프레임워크 유무 및 유지보수 지원 범위 |  | 
 | 개발 중 솔루션 전문 인력 필요여부 |  | 
 | 시스템 변경 시 배포 방식 및 버전/제품 관리 기능 지원 |  | 
 | 운영안정성 지원방안 |  | 
 | 시스템 모니터링 기능 (로그관리 및 추적) |  | 
[ 검토 내용 ]
검토 항목 중 대상 솔루션과 무관한 경우 기입 불 필요
유사/중복 사항은 중복 기입 필요

## Slide 14: 6. 기본 정보
항목 | 내용
솔루션 명 | 
벤더사 정보 (회사명, 설립연도, 인력구성, 회사 및 솔루션 인증 정보 등) | 
구축 사례 및 시장 레퍼런스 | 
기타 | 

## Slide 15: #별첨. 준비 사항 및 작성 관련
유형
세부 공유 사항
PoC 시나리오 시연 관련
시나리오 전반에 대해 가능한 동일한 Data-Set으로 시연 요청 (시나리오 내용과 대상 영역 솔루션에 따라 필수적 요소는 아님)
솔루션 기능 부재, 타 시스템과의 인터페이스 등 시나리오 시연이 불가능한 부분은 관련 화면/기능 소개 또는 구두 설명으로 진행 가능
- 향후 시스템 추가 개발로 구현 가능한 부분에 대한 추가 설명
제시한 시나리오 외 솔루션 제공 특장점 기능에 대한 소개 가능
- 시나리오에 대한 정량적 평가 대상은 아님
작성 관련
1. 솔루션 기능 검토사항 목록
- 제시된 기능 검토사항 별로 자사 솔루션과의 Fit&Gap을 객관적으로 확인
- Gap에 대한 내용을 기입하고, Gap 해소를 위한 시스템 추가 개발 공수를 산정
- 제시된 검토 사항에 대한 추가 설명 및 추가 검토 사항이 있으면 별도의 파일로 작성
2. 솔루션 기술 검토사항 목록
- 제시된 기술 검토사항 별로 자사 솔루션의 기술특성을 검토하고 검토 내용을 기입
- 별도 추가 설명자료가 필요할 경우 파일첨부란에 “O” 표기 후 자료 제출
3. 솔루션 및 벤더사 기본 정보
- 객관적인 내용으로 기입
- 추가 사항은 “기타“ 항목에 기입